## Slide 1
Project X 異常処置報告活動の運用について
１．現状の流れ
１)異常発生時、職長へ連絡後、初動対応を行っている。異常内容及び初動対応について異常処置報告書が作成され
上司及び関係者へ報告される。
２)上司は、非定常作業内容を確認し、現場は非定常作業対応に移行する。
３)異常処置報告書の記載内容を、リストに纏め進捗管理実施している。
２．現状の問題点
１)異常処置報告書の管理は誰が確認し、誰が管理するのか⇒作成されたまま放置されている。
２)異常内容の原因解析の為の事実深堀は誰がどのように行うか⇒ProjectX会議にて事実が不明な件名が多い。
３)異常内容の原因解析が不十分で、応急対策で完了し恒久対策までの立案が出来ていない件名が多い。
４)本来のProjectX活動の目的でもある、異常処置報告活動から異常対応手順の構築、設備化検討に繋げる事が出来ていない。
ProjectX会議が、報告の場となっている。
３．現状の問題点の背景
１)異常処置報告件数が多く、その時点の対応に追われ、事実の深堀、原因解析、再発防止立案まで係長の手が回らない。
２)異常処置報告内容について、何処のポジションの方がどのように対応するのか役割が不明瞭のため、係長に集中する。

## Slide 2
Project X 異常処置報告活動の運用について
１．円滑に運用できるための改善案
（各ポジションの役割明確化）
１)職長、課付が主となって事実の深堀と原因解析を進めてもらう。
２)課付は係長と事実及び原因解析について、情報共有を行い、再発防止の立案を行う（ProjectX会議にてLI事業部のご意見も頂く）。
※設備、管理、横展開すべき事はないか
３)係長は課長へ再発防止迄の情報共有を行い、異常処置リストに纏めていく。
４)進捗管理は、基本係長が行う事とするが、製造課長、環安課長、次長も進捗状況をフォローする。
（人員対応）
１)現在、工程管理をしている課付メンバーが、各工程を担当。
２)
（Project X会議での報告件名について）
１)APSASのリスク評価マトリックス表にて、リスクと重要度のランク付けの見直しを行い、重要度（重、中）の件名に絞り、事業本部の
フォローを実施してもらう。⇒やるべき事を明確にしていく（管理上手順に落とし込むもの、設備検討部会に繋ぐもの）
※重要度ランクの見直し実施済み

## Slide 3
＜Project X 活動のイメージ図＞Pro-Xネーミングと考え方
（横一辺倒の対応から、X（クロス）した対応活動への変革）
設備、保全見直し
操作基準書＆管理基準見直し
・APSASの第４段階／プロセス安全性評価
（基準書とP＆IDからWhat-ifシートを作成）
・APSASの第５段階／安全対策の確認
（作業面、設備面、管理面へ落とし込み）
・現状リスクならにびリスク低減活動効果の見える化
※まずは、ATBCから完了させる。
※M5A増設では、Project Xとは別に第４段階を実施中。
・異常処置報告書
（初動手順の情報共有）
・原因と対策の深堀りと共有
・水平展開（同様作業の抽出）
・リスクの定量化と優先順位付け
・手順書の見直し（曖昧な言葉に対して、具体的な言葉への是正）
例：確認する⇒圧力PV値がSV値と＊＊範囲内にあることを確認し、記録する。など
・設備改造、自動化検討
・保全管理方法検討
（TMQ運用計画作成等）
・支社環安に進捗状況説明
・目指す姿：
＊初動対応を正しい手順ですぐに行い、安全が確保できるようにする。
・無理・無駄・斑作業、作業効率化、その他要望を手順書へ反映する。
製造課、環安課
トラヒヤ検討会
安全性評価検討会
設備化検討会

## Slide 4: AFC延岡製造所・Project X 推進体制【事業活動・安全基盤強化活動】（2023/3/1～）
榎園
後藤
佐橋
樋口
中山
高橋浩
金子
中島
小田
東
松田
池田
植野
吉本
馬原
岩切
高橋健
奈須
三樹
1係；職長・日専・交代
2係；職長・日専・交代
課付
環境安全課
設備技術課
生産技術課
【HMA/MB、UL/FM4401、M3U/M5A】
【ATBC、ペリセア、H3/EBS/SVS、活性剤】
事業活動
安全基盤強化
製造技術推進第一部
（大阪駐在：禿げ増し隊）
Project X事務局（2023年度下期あるいは2024年度よりAFC移管目標（要相談）
延岡製造所長
全活動における総括責任者
製造課長
工場トラブルの情報共有
生産計画の立案と調整
安全活動計画の推進
設備投資件名の検討と推進
予算策定と管理
製造課の人財育成
延岡製造所次長
労働安全・環境安全・製品安全・コンプライアンスの執行責任者
生産活動・品質確保・人財育成に関する計画策定と実行管理
手順確認会議の製造課内責任者、操作基準書と実作業の乖離確認、設備提案と進捗管理、課長指示要請事項の対応
環境安全課長：保安防災・労働安全・衛生・環境管理・健康増進の推進責任者
設備技術部長：設備投資検討、設備維持保全管理、設備トラブル原因解析と恒久対策の立案と実行、P&IDの管理、工事安全管理
生産技術課長：製造工程の自動化検討、生産性改善検討、拡大投資の技術サポート
社長付：手順確認会議の推進と支援、安全確保全般の支援、Dxと人財育成
生産基盤統括部長
Project X
LI事業本部 生産基盤統括部
製造技術推進第一部
部長
製造技術推進第一部
製造技術指針グループ長
製造1係長：1係における以下の業務；トラブル状況把握と報告及び再発防止、操作基準書の改訂および作業との乖離確認、生産計画の策定、工事安全管理・変更管理・非定常作業管理
製造2係長：2係における以下の業務；トラブル状況把握と報告及び再発防止、操作基準書の改訂および作業との乖離確認、生産計画の策定、工事安全管理・変更管理・非定常作業管理
環境安全部長：ファンケム各活動の横ぐしを通す為に準メンバーとして参加する
吉永